Чек-лист внедрения программного продукта LIMS IT-LAB

Цель: данный чек-лист предназначен для формирования плана-графика внедрения ЛИМС в испытательную (измерительную) лабораторию с учетом необходимого заполнения справочными данными и их последующим использованием в технических записях и блоках системы менеджмента.

При составлении плана-графика внедрения ЛИМС рекомендуется исходить из последовательно вносимых данных согласно предлагаемому чек-листу. Рекомендуемая форма ведения плана-графика приведена в Приложении 1.

- Первичная настройка, внесение общей информации по организации и лаборатории. Блок «Главное»

- Внесение первого пользователя – Администратор (при первом включении программы);

- Заполнение карточки организации (вкладка: Реквизиты организации);

- Внесение лаборатории (вкладка: Структурные единицы);

- Внесение помещений, используемых лабораторией (вкладка: Места осуществления деятельности/Стационарные)

Результат внесения данных: формирование сведений по помещениям, формирование карточки лаборатории.

- Блок «Планировщик»

- Настройка оповещения пользователя(ей) о важных событиях (вкладка Настройка периодов формирования календаря);

- Создание календаря для напоминаний, с целью последующего его выбора в других блоках ЛИМС и возможности настройки оповещений пользователей (вкладка Календари сотрудников).

Результат внесения данных: настройка оповещений о запланированных мероприятиях.

- Блок «Персонал»

- Внесение сотрудников: общие данные, трудоустройство, образование, дополнительные функции (вкладка Сотрудники);

- Внесение дополнительного образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, аттестация и т.п.) (вкладка Аттестация);

- Внесение (создание) плана повышения квалификации (при необходимости) (вкладка План повышения квалификации);

Результат внесения данных: формирование сведений о персонале, формирование плана повышения квалификации, ведения перечня и отслеживание сроков по аттестации.

- Блок «Оборудование»

- Внесение карточек по оборудованию (СИ, ИО, ВО, СО): общие данные, технические параметры, метрология, условия эксплуатации (вкладка: Оборудование);

- Принятие оборудования к учету в лаборатории, ввод в эксплуатацию (вкладка: Принятие к учету оборудования);

- Внесение (создание) комплектов оборудования, используемых в испытаниях (измерениях) (вкладка: Комплекты оборудования);

- Внесение (создание) плановых мероприятий по оборудованию

- Внесение постоянных комиссий для оперативного выбора при списании, инвентаризации и прочих мероприятиях (вкладка: Постоянные комиссии).

Результат внесения данных: формирование перечня по метрологии, формирование форм по оснащенности оборудованием.

- Блок «Документы»

- Внесение карточек по используемым внутренним документам лаборатории (инструкции, руководства, регламенты и т.п.) (вкладка Документы(нормативные), вид документа - Внутренний).

- Внесение карточек по используемым внешним документам лаборатории (ГОСТ, ПНДФ, МУК и т.п.) (вкладка Документы(нормативные), вид документа - Внешний).

Результат внесения данных: формирование перечня документов (как внешних, так и внутренних), формирование оповещений по изменению документа согласно выбранному календарю.

- Блок «Объекты испытаний»

- Внесение номенклатуры по используемым объектам испытаний и их характеристикам (вкладка Объекты испытаний);

- Внесение видов пробоподготовки (при наличии) (вкладка Виды пробоподготовки);

- Настройка используемых шифров образцов для автоматического формирования при приемке (вкладка Шаблоны шифров образцов);

- Настройка печатных форм актов отбора проб (вкладка Шаблоны печатных форм акта отбора);

- Настройка печатных форм приема-передачи проб (вкладка Шаблоны печатных форм приема-передачи образцов);

Результат внесения данных: возможность регистрировать и вести в ЛИМСе пробы, печатать документы по движению проб.

- Блок «Реагенты»

- Внесение реактивов (вкладка Номенклатуры реактивов);

- Внесение используемых характеристик (вкладка Характеристики реагентов, растворов, прекурсоров);

- Внесение растворов (вкладка Номенклатура растворов);

- Внесение методов приготовления растворов (вкладка Методики приготовления растворов);

- Формирование перечня мест хранения в помещении(ях) лаборатории (вкладка Места хранения);

- Внесение расходных материалов (вкладка Расходные материалы).

Результат внесения данных: формирование документов для выдачи прекурсоров, возможность создания раствора, регистрации реагентов, расходных материалов, а также вывод итоговых показателей по остаткам и срокам годности.

- Блок «Система менеджмента»

Аудиты

- Внесение областей аудита с разделением на группы (вкладка Группы области аудита);

- Внесение вопросов по каждой области аудита (вкладка Проверочные вопросы для внутреннего аудита);

- Внесение комиссий по аудитам с разделением на участников (проверяемых) и аудиторов по каждой области аудита (вкладка Участники аудита);

Риски и возможности

- Настройка (формирование) анализа рисков с формированием баллов приемлемости и выбором календаря для оповещений (вкладка Настройка анализа рисков);

- Внесение рассматриваемых (анализируемых) объектов рисков (вкладка Объект риска);

- Внесение возможных событий рисков согласно внесенным объектам (вкладка События рисков);

- Внесение возможных источников риска согласно внесенным объектам и возможным событиям (вкладка Причин (источников) рисков);

- Создание (формирование) рабочей группы по рискам (вкладка Рабочая группа риски).

Несоответствия и корректирующие действия (КД)

- Внесение критерий оценки приемлемости несоответствий (вкладка Оценки приемлемости);

- Внесение критерий оценки значимости несоответствий (вкладка Оценки значимости несоответствий).

Результат внесения данных: формирование программ-графиков проведения внутренних аудитов и отчетов, формирование реестра по учету несоответствий, формирование паспорта рисков.

- Блок «Администрирование»

- Настройка возможности подписания печатных форм документов (журналов, протоколов) электронной подписью (вкладка Настройки электронной подписи и шифрования);

- Внесение пользователей для работы в программе, определение функциональных ролей и возможностей (вкладка Пользователи).

Результат внесения данных: доступ пользователей согласно установленным ролям, возможность выгрузки и подписания документов с электронной подписью.

- Блок «Электронные журналы»

- Настройка колонтитулов для отображения в печатных версиях журнала (вкладка Настройки колонтитулов);

- Настройка форм ведения журналов с реквизитами, формулами и типом заполнения данных (вкладка Шаблоны электронных журналов);

- Настройка печатных форм журналов для выгрузки, печати, подписания электронной подписью (вкладка Шаблоны печатных форм журналов).

Результат внесения данных: возможность формирования, внесения данных и печати электронных журналов.

- Блок «Протоколы испытаний»:

- Настройка общих сведений в протоколах (титульная часть) (вкладка Шаблоны протоколов);

- Настройка определяемых показателей: заполняемые реквизиты, формулы (вкладка Определяемые показатели);

- Настройка печатных форм протоколов испытаний (вкладка Шаблоны печатных форм заданий на испытания)

- Формирование спецификаций испытаний: выбор печатной версии протокола, выбор шаблона протокола (титульной части), внесение определяемых показателей (вкладка Спецификации испытаний)

- Настройка колонтитулов для отображения в печатных версиях протокола (вкладка Настройки колонтитулов);

Результат внесения данных: возможность вносить данные по испытаниям и формировать отчетные документы (протоколы).

- Дополнительные справочные данные для заполнения и ведения:

- Справочник по контрагентам: блок Главное, вкладка Контрагенты;

- Справочник по договорам: блок Главное, вкладка Договора (контракты);

- Справочники по тестированию сотрудников блок Персонал, вкладки Вопросы к тестированию и Ответы на вопросы тестирования;

- Справочник по местам отбора проб: блок Объекты испытаний, вкладка Места отбора проб;

- Справочник по емкостям, используемым при отборе проб: блок Объекты испытаний, вкладка Емкости;

- Справочник по процессам консервации и хранения проб: блок Объекты испытаний, вкладка информация о консервации и хранении проб;

Приложение 1

Форма ведения плана-графика внедрения ЛИМС

(рекомендуемая)

План мероприятий (дорожная карта) по внедрению LIMS IT-Lab

для структурного подразделения:

наименование подразделения

Планируемый период реализации:	___________________________

Цель:					___________________________

Выделяемые ресурсы:		___________________________

Ответственный за процесс:		___________________________

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Контроль реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Оценка результативности:		___________________________

Планируемые дополнительные мероприятия: _________________

Лист ознакомления: